ContentHub

数字内容订阅与创作者平台

60 天边学边写开发指导计划

这份文档怎么用 每天先花一小段时间学习当天会用到的知识，然后马上把知识写进 ContentHub。不要为了“学完再做项目”而无限看课。每一天都以一个看得见的结果收尾。

目标：做出一个可以本地运行、可以部署、可以写进简历并能讲清楚业务流程的完整项目

# 1. 项目定位

ContentHub 不是一个普通“卖电子书”的商城，而是一个“创作者发布数字内容 → 用户订阅 → 根据订阅获得内容权限 → 阅读/观看/下载 → 产生互动”的小型内容平台。

你在这个项目里真正要练的，不只是 CRUD，而是完整业务链：用户是谁、内容是谁发布的、订阅了什么、订阅后能看什么、哪些内容免费、哪些内容需要权限、热门内容怎么统计，以及这些数据怎样落到 MySQL 和 Redis。

# 2. 最终项目长什么样

| 角色 | 能做什么 | 对应页面 |
| --- | --- | --- |
| 普通用户 | 注册登录、浏览内容、搜索、收藏、评论、阅读、查看历史、订阅套餐 | 首页、内容详情、订阅中心、个人中心 |
| 创作者 | 发布内容、编辑内容、上下架、管理订阅套餐、查看简单数据 | 创作者中心 |
| 管理员 | 审核内容、管理用户、分类、套餐、评论 | 管理后台 |

# 3. 推荐技术栈

| 部分 | 技术 | 这阶段为什么学它 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite | 写页面、组件、表单、路由 |
| 前端状态 | Pinia + Axios + Element Plus | 登录状态、请求后端、快速做管理页面 |
| 后端 | Java 17 + Spring Boot 3 | 企业后端常用技术组合，项目主干 |
| 数据库 | MySQL + MyBatis-Plus | 业务数据、表关系、CRUD、分页 |
| 权限 | Spring Security + JWT | 登录、角色、接口权限 |
| 缓存 | Redis | 登录 token、热门内容、浏览量、缓存 |
| 部署 | Docker + Nginx | 把本地项目真正跑到服务器 |

# 4. 先定一个“不会失控”的开发边界

第一版不接真实微信支付/支付宝支付，先做“模拟支付”，把订阅业务跑通。

第一版不做微服务，不拆成多个服务，先用一个 Spring Boot 单体项目。

第一版不做复杂推荐算法，热门内容先用 Redis ZSet + 浏览量等简单指标。

第一版内容以文章、PDF、视频链接、代码模板、Prompt 等数字内容为主。

AI 功能放到项目跑通之后做“增强版”，不要一开始就把项目做复杂。

你每天的固定节奏 ① 学 30～60 分钟 → ② 写今天的功能 → ③ 自测接口/页面 → ④ 记录一个今天解决的问题。每天至少留下一个 Git commit。

# 5. 项目整体结构

先不要被“架构”两个字吓到。你只需要记住一条主线：浏览器发请求 → Spring Boot 接收 → 业务代码处理 → MySQL 保存数据 / Redis 做缓存 → 返回结果给 Vue。

| 层 | 你主要写什么 | 当前阶段理解 |
| --- | --- | --- |
| Vue3 页面层 | 页面、表格、表单、路由 | 用户看到的东西 |
| Controller | 接口地址，如 /api/content/page | 接收前端请求 |
| Service | 业务规则 | 真正决定“能不能做” |
| Mapper | 数据库查询 | 读写 MySQL |
| MySQL | 用户、内容、订阅等表 | 长期保存业务数据 |
| Redis | token、热门、缓存、计数 | 提高访问速度和减轻 MySQL 压力 |

# 6. 业务主线先记住这 4 张图

| 业务 | 流程 |
| --- | --- |
| 注册登录 | 注册 → 密码加密保存 → 登录 → JWT → Redis 保存 token → 前端保存登录状态 |
| 发布内容 | 创作者登录 → 填写内容 → 保存草稿 → 发布 → 管理员审核 → 上线 |
| 订阅 | 用户查看套餐 → 选择套餐 → 模拟支付 → 创建订阅 → 计算到期时间 → 获得访问权限 |
| 访问内容 | 请求内容 → 判断免费/付费 → 判断用户是否有有效订阅 → 有权限才返回正文/下载地址 |

# 7. 第一版数据库，先做这些表

| 表 | 用途 | 第一版是否必须 |
| --- | --- | --- |
| user | 用户账号与基本信息 | 必须 |
| creator | 创作者资料 | 必须 |
| content | 数字内容 | 必须 |
| content_category | 内容分类 | 必须 |
| subscription_plan | 订阅套餐 | 必须 |
| subscription | 用户订阅记录 | 必须 |
| favorite | 收藏 | 建议 |
| comment | 评论 | 建议 |
| reading_history | 阅读记录 | 建议 |

## 8. 关键字段，不追求一次设计完美

| 表 | 关键字段 |
| --- | --- |
| user | id, username, password, nickname, avatar, role, status, created_at |
| creator | id, user_id, creator_name, bio, avatar, status |
| content | id, title, description, cover_url, content_type, content_url, content_text, creator_id, category_id, is_free, status, view_count, favorite_count, created_at, updated_at |
| subscription_plan | id, name, price, duration_days, description, status |
| subscription | id, user_id, plan_id, start_time, end_time, status, created_at |
| favorite | id, user_id, content_id, created_at |
| comment | id, user_id, content_id, content, status, created_at |
| reading_history | id, user_id, content_id, progress, last_read_time |

# 9. Redis 在这个项目里的 4 个练习点

| 场景 | Key 示例 | 练习什么 |
| --- | --- | --- |
| 登录 token | login:token:{token} | SET / GET / EXPIRE / TTL |
| 内容缓存 | content:{contentId} | 缓存热点内容详情 |
| 热门内容 | hot:content | ZADD / ZINCRBY / ZREVRANGE |
| 浏览量 | content:view:{contentId} | INCR / 定期同步 MySQL |

# 10. 60 天总路线图

| 阶段 | 天数 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0 | Day 1-4 | 环境、Git、项目骨架、数据库连接 |
| 阶段 1 | Day 5-12 | Vue3 基础 + 用户/分类/内容基础 CRUD |
| 阶段 2 | Day 13-19 | Spring Security + JWT + Redis 登录权限 |
| 阶段 3 | Day 20-29 | 内容中心：发布、详情、审核、权限访问 |
| 阶段 4 | Day 30-38 | 套餐、订阅、模拟支付、订阅到期 |
| 阶段 5 | Day 39-47 | Redis 缓存、热门、搜索、收藏、评论、历史 |
| 阶段 6 | Day 48-55 | 创作者中心 + 管理后台 |
| 阶段 7 | Day 56-60 | 联调、异常处理、Docker、Nginx、部署 |
| 可选升级 | Day 61-70 | Spring AI / RAG / AI 内容助手 |

# Day 1-4  阶段 0：把项目跑起来

这一阶段先学什么：这一阶段先学 Java/Spring Boot 启动流程、Maven 基础、Vue3 项目结构、Git 基础。不要深挖源码。

阶段目标：搭好可以持续开发的环境，而不是一开始就写业务。

本阶段功能模块

安装/确认 JDK 17、Maven、MySQL、Redis、Node.js

创建 Git 仓库，建立 README、docs、backend、frontend 目录

Spring Boot 建项目，接入 MyBatis-Plus 和 MySQL

Vue3 + Vite 建项目，接入 Vue Router、Pinia、Axios、Element Plus

阶段完成后，你应该能看到：

能启动后端并访问一个 hello API

能启动前端并显示首页

后端能连 MySQL，能连 Redis

Git 仓库有第一批 commit

# Day 5-12  阶段 1：基础业务 CRUD

这一阶段先学什么：这一阶段核心是“CRUD 不再靠抄”。学习 MyBatis-Plus 常用方法、分页、DTO/VO、参数校验。

阶段目标：完成 ContentHub 最基础的“用户、分类、内容”数据链路。

本阶段功能模块

用户注册基础接口（暂时不做复杂权限）

内容分类 CRUD

内容 CRUD + 分页查询

Vue 首页、分类页、内容列表页、内容详情页

统一返回结果、全局异常处理、参数校验

阶段完成后，你应该能看到：

可以新增分类

可以新增/编辑/删除/分页查询内容

前端可以看到内容列表和详情

你能独立写一套 Controller → Service → Mapper → MySQL

# Day 13-19  阶段 2：登录与权限

这一阶段先学什么：学习 HTTP、JWT、Spring Security 认证与授权的区别。先搞懂“你是谁”和“你能做什么”，不要死背配置。

阶段目标：把系统从“谁都能访问”升级为真正的多角色系统。

本阶段功能模块

注册、登录、退出

密码加密

JWT 生成与解析

Spring Security 基础配置

USER / CREATOR / ADMIN 三种角色

Redis 保存登录 token，并设置过期时间

前端登录页、路由守卫、用户状态

阶段完成后，你应该能看到：

未登录用户不能访问个人中心

普通用户不能访问创作者后台

管理员可以进入管理页面

Redis 可以查到登录 token，并能测试过期

# Day 20-29  阶段 3：内容中心

这一阶段先学什么：这是整个项目最重要的一阶段。把“状态”和“权限”两个概念分清：发布状态不等于访问权限。

阶段目标：把 ContentHub 的核心业务“数字内容访问”做完整。

本阶段功能模块

创作者资料与创作者身份

内容发布/编辑/下架

文章正文、PDF、视频、代码、Prompt 等类型

内容审核：草稿 → 待审核 → 已发布 / 已驳回

免费内容与付费内容

内容详情权限判断

收藏基础功能

内容访问接口

阶段完成后，你应该能看到：

创作者能发布内容

管理员能审核内容

普通用户能浏览免费内容

付费内容没有权限时只能看到预览信息

有订阅权限的用户能看到完整内容/访问地址

# Day 30-38  阶段 4：订阅与模拟支付

这一阶段先学什么：学习事务、订单状态、时间字段、业务状态机。真实支付放到以后，不要让支付接口拖慢第一版。

阶段目标：做出完整的“套餐 → 支付 → 订阅 → 权限”业务闭环。

本阶段功能模块

订阅套餐 CRUD

套餐价格、周期、状态

用户查看套餐

创建模拟订单

模拟支付成功

创建 subscription 记录

计算 start_time / end_time

访问内容时检查有效订阅

我的订阅页面

阶段完成后，你应该能看到：

能创建 Pro / Premium 套餐

用户点击订阅后能模拟支付成功

支付后生成订阅记录

订阅未过期时可以看付费内容

订阅过期后重新变成无权限

# Day 39-47  阶段 5：Redis + 搜索 + 用户互动

这一阶段先学什么：重点复习你已经练过的 Redis String、Hash、List、Set、ZSet。这个阶段要能解释“为什么这里用 Redis，不用 MySQL”。

阶段目标：把项目从“能用”升级成“有点像真实互联网项目”。

本阶段功能模块

内容详情 Redis 缓存

热门内容 Redis ZSet

浏览量 INCR

定时把 Redis 浏览量同步到 MySQL

关键词搜索

收藏/取消收藏

评论/删除自己的评论

阅读历史与阅读进度

阶段完成后，你应该能看到：

热门内容排序明显可见

重复访问热点详情能命中缓存

浏览量会增长

个人中心能看到收藏、评论、历史

# Day 48-55  阶段 6：创作者中心 + 管理后台

这一阶段先学什么：学习前端权限菜单、后端角色校验、分页表格、表单弹窗、统计卡片。不要为了炫技做复杂 BI。

阶段目标：让系统具备三个真正可操作的角色后台。

本阶段功能模块

创作者仪表盘

我的内容、草稿、已发布、已驳回

订阅套餐管理

简单数据统计：阅读量、收藏量、内容数

管理员用户管理

内容审核

分类管理

套餐管理

评论管理

阶段完成后，你应该能看到：

不同角色看到不同菜单

创作者可以独立运营自己的内容

管理员可以处理平台日常事务

你能讲清楚 RBAC 的基本实现

# Day 56-60  阶段 7：完整联调 + 部署

这一阶段先学什么：最后阶段重点不是继续加功能，而是把已有功能做稳定、做完整、做得能展示。

阶段目标：让项目从“电脑上能跑”变成“别人也能访问”。

本阶段功能模块

补齐前后端异常处理

统一分页与返回格式

接口参数校验

防止越权访问自己的资源

Docker 构建后端/前端

Docker Compose 启动 MySQL + Redis + Spring Boot + Nginx

Nginx 反向代理

部署到云服务器或 Linux 环境

整理 README 与项目截图

阶段完成后，你应该能看到：

一个命令可以启动主要服务

公网可以访问前端

登录、浏览、订阅、权限、后台流程完整可跑

README 写清楚启动方式和项目亮点

# 11. 每天具体怎么做

下面按每天 2～4 小时设计。时间多就加练习，时间少就保住“当天功能完成”。每 7 天安排一次轻量复盘。

## Day 1-4

| 天数 | 当天主题 | 先学什么 | 当天必须写出的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 安装与检查 | JDK17、Maven、Node、MySQL、Redis；确认命令可用。 | 写 README，记录环境版本；完成 Git 初始化。 |
| Day 2 | Spring Boot 骨架 | Controller/Service/Mapper/配置文件是什么。 | 创建 backend，启动 hello API。 |
| Day 3 | 数据库连接 | MySQL 数据库、连接配置、MyBatis-Plus。 | 建 contenthub 数据库，完成一个测试表查询。 |
| Day 4 | Vue3 骨架 | Vue 组件、路由、Axios、Pinia。 | 创建 frontend，做首页 + 路由 + Axios 封装。 |

## Day 5-12

| 天数 | 当天主题 | 先学什么 | 当天必须写出的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 5 | 用户表 | 学习建表、主键、唯一索引、时间字段。 | 建 user 表，完成 User Entity/Mapper。 |
| Day 6 | 用户注册 | 请求参数、密码处理、返回结果。 | 完成注册 API + 前端注册页。 |
| Day 7 | 分类管理 | CRUD、分页、Element Plus Table/Form。 | 完成分类后台页面与接口。 |
| Day 8 | 内容表 | 理解字段、状态、外键逻辑。 | 建 content 表，完成新增接口。 |
| Day 9 | 内容列表 | 分页查询、条件查询。 | 完成内容列表 API + Vue 列表。 |
| Day 10 | 内容编辑 | 表单、校验、编辑回显。 | 完成内容新增/编辑/删除。 |
| Day 11 | 内容详情 | 详情接口、VO。 | 完成内容详情页。 |
| Day 12 | 第一轮联调 | 检查前后端字段、异常、分页。 | 把“分类→内容→详情”跑通并打 Git tag v0.1。 |

## Day 13-19

| 天数 | 当天主题 | 先学什么 | 当天必须写出的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 13 | 登录原理 | HTTP、Cookie/Token、JWT。 | 画一张“登录流程图”。 |
| Day 14 | Spring Security | 认证与授权的区别。 | 加入基础 Security 配置。 |
| Day 15 | JWT | token 生成、解析、过期。 | 完成登录 API。 |
| Day 16 | Redis Token | SET/GET/EXPIRE/TTL。 | 登录成功后把 token 写入 Redis。 |
| Day 17 | 角色 | USER/CREATOR/ADMIN。 | 数据库增加 role；后端接口做角色判断。 |
| Day 18 | 前端登录 | Pinia、路由守卫。 | 登录后显示用户信息；未登录跳登录页。 |
| Day 19 | 权限验收 | 故意用不同角色访问不同接口。 | 完成第一轮权限测试并修复越权。 |

## Day 20-29

| 天数 | 当天主题 | 先学什么 | 当天必须写出的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 20 | Creator 身份 | 理解 user 与 creator 的关系。 | 建 creator 表并完成创作者资料。 |
| Day 21 | 内容状态 | DRAFT/PENDING/PUBLISHED/REJECTED/OFFLINE。 | 后端增加内容状态流转。 |
| Day 22 | 创作者发布 | 创作者自己只能管理自己的内容。 | 完成“我的内容”页面。 |
| Day 23 | 审核接口 | 管理员审核内容。 | 完成通过/驳回接口。 |
| Day 24 | 审核页面 | 表格、详情抽屉、操作按钮。 | 完成管理员审核页。 |
| Day 25 | 免费内容 | is_free 与访问逻辑。 | 免费内容对所有登录用户/游客按规则开放。 |
| Day 26 | 付费内容 | 预览与完整正文分开。 | 无权限时只返回预览信息。 |
| Day 27 | 访问权限 | Service 中写权限判断。 | 有有效订阅的用户能访问完整内容。 |
| Day 28 | 收藏 | 唯一约束、防重复收藏。 | 完成收藏/取消收藏。 |
| Day 29 | 阶段测试 | 模拟普通用户、创作者、管理员。 | 完成内容中心端到端流程。 |

## Day 30-38

| 天数 | 当天主题 | 先学什么 | 当天必须写出的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 30 | 套餐设计 | 价格、周期、状态。 | 建 subscription_plan 表。 |
| Day 31 | 套餐管理 | CRUD。 | 管理员/创作者可管理套餐。 |
| Day 32 | 订阅表 | start/end/status。 | 建 subscription 表。 |
| Day 33 | 订单思路 | 支付前后状态。 | 增加 mock order 结构（可先写在 subscription service）。 |
| Day 34 | 模拟支付 | 支付成功回调的概念。 | 完成 POST /api/subscriptions/{planId}/pay/mock。 |
| Day 35 | 创建订阅 | 事务。 | 模拟支付成功后自动创建 subscription。 |
| Day 36 | 权限联动 | 订阅是否过期。 | 内容访问接口接入 subscription 检查。 |
| Day 37 | 我的订阅 | 分页 + 状态展示。 | 完成个人中心“我的订阅”。 |
| Day 38 | 订阅验收 | 测试重复订阅、过期、取消。 | 修复边界问题，打 Git tag v0.2。 |

## Day 39-47

| 天数 | 当天主题 | 先学什么 | 当天必须写出的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 39 | 内容缓存 | Redis String + JSON。 | 给内容详情加缓存。 |
| Day 40 | 缓存更新 | 新增/编辑后删除缓存。 | 解决“改数据库后缓存还是旧数据”。 |
| Day 41 | 热门内容 | ZSet。 | hot:content 存内容分数。 |
| Day 42 | 浏览量 | INCR。 | 访问详情时 Redis 浏览量 +1。 |
| Day 43 | 同步 MySQL | 定时任务。 | 把 Redis 浏览量同步 MySQL。 |
| Day 44 | 搜索 | MySQL LIKE / 简单条件查询。 | 完成标题关键词搜索。 |
| Day 45 | 评论 | 新增、查询、删除自己的评论。 | 完成评论模块。 |
| Day 46 | 阅读历史 | 用户访问内容后记录。 | 完成历史记录与最近阅读。 |
| Day 47 | 互动联调 | 收藏 + 评论 + 历史 + 热门。 | 个人中心数据完整显示。 |

## Day 48-55

| 天数 | 当天主题 | 先学什么 | 当天必须写出的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 48 | 创作者首页 | 统计卡片。 | 内容数、阅读量、收藏量。 |
| Day 49 | 创作者内容管理 | 筛选状态、分页。 | 完成创作者工作台。 |
| Day 50 | 创作者套餐 | 自己创建/管理套餐。 | 完成套餐页面。 |
| Day 51 | 管理员用户 | 状态启用/禁用。 | 完成用户管理。 |
| Day 52 | 管理员分类 | 分类增删改查。 | 完成分类管理。 |
| Day 53 | 管理员内容 | 审核/下架。 | 完成内容管理。 |
| Day 54 | 管理员评论 | 隐藏/删除。 | 完成评论管理。 |
| Day 55 | 权限菜单 | 前端动态显示菜单。 | 三种角色看到不同后台功能。 |

## Day 56-60

| 天数 | 当天主题 | 先学什么 | 当天必须写出的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 56 | 异常处理 | 统一异常、参数校验。 | 后端接口更稳定，错误信息统一。 |
| Day 57 | Docker | 镜像、容器、Compose。 | 后端/前端容器化。 |
| Day 58 | Nginx | 静态文件、反向代理。 | 前端 + API 代理跑通。 |
| Day 59 | 部署 | Linux、端口、防火墙、日志。 | 部署到一台服务器。 |
| Day 60 | 最终验收 | 从注册到订阅再到权限访问完整走一遍。 | 整理 README、项目截图、架构图、简历项目描述，打 Git tag v1.0。 |

# 12. 功能模块验收清单

| 模块 | 必须完成 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 用户 | 注册、登录、退出、个人信息 | 新用户可注册并登录 |
| 权限 | USER/CREATOR/ADMIN | 不同角色接口不能越权 |
| 内容 | CRUD、分页、分类、状态、详情 | 内容完整可管理 |
| 审核 | 待审核、通过、驳回、下架 | 管理员能处理内容 |
| 订阅 | 套餐、模拟支付、订阅、过期 | 支付后有权限，过期后失权 |
| Redis | token、缓存、热门、浏览量 | Redis 中能看到真实业务数据 |
| 互动 | 收藏、评论、历史 | 个人中心能看到互动结果 |
| 创作者中心 | 内容管理、套餐、统计 | 创作者可以自己运营内容 |
| 管理后台 | 用户、内容、分类、套餐、评论 | 管理员能维护平台 |
| 部署 | Docker、Nginx、Linux | 公网可访问 |

# 13. 先按这些接口写，不要一开始追求多

| 模块 | 示例接口 |
| --- | --- |
| 认证 | POST /api/auth/register POST /api/auth/login POST /api/auth/logout |
| 用户 | GET /api/users/me PUT /api/users/me |
| 分类 | GET /api/categories POST /api/categories PUT /api/categories/{id} DELETE /api/categories/{id} |
| 内容 | GET /api/contents/page GET /api/contents/{id} POST /api/contents PUT /api/contents/{id} DELETE /api/contents/{id} |
| 审核 | POST /api/contents/{id}/submit POST /api/admin/contents/{id}/approve POST /api/admin/contents/{id}/reject |
| 订阅 | GET /api/plans POST /api/plans POST /api/subscriptions/{planId}/pay/mock GET /api/subscriptions/my |
| 互动 | POST /api/contents/{id}/favorite DELETE /api/contents/{id}/favorite GET /api/contents/{id}/comments POST /api/contents/{id}/comments |
| 创作者 | GET /api/creator/contents GET /api/creator/dashboard |
| 后台 | GET /api/admin/users GET /api/admin/contents GET /api/admin/comments |

# 14. Vue3 页面目录，按这个顺序写

| 目录 | 页面 |
| --- | --- |
| views/home | Home.vue |
| views/content | ContentList.vue / ContentDetail.vue |
| views/auth | Login.vue / Register.vue |
| views/subscription | Plans.vue / MySubscriptions.vue |
| views/user | Profile.vue / Favorites.vue / History.vue |
| views/creator | Dashboard.vue / MyContents.vue / EditContent.vue / Plans.vue |
| views/admin | Dashboard.vue / Users.vue / Contents.vue / Categories.vue / Plans.vue / Comments.vue |

# 15. 每完成一个阶段，要做一次“里程碑验收”

| 时间点 | 必须做到 | 不要急着做 |
| --- | --- | --- |
| Day 12 | 用户/分类/内容 CRUD 跑通 | 支付、复杂缓存 |
| Day 19 | 登录 + JWT + Redis + 角色权限跑通 | 推荐算法 |
| Day 29 | 内容发布/审核/访问权限跑通 | 真实支付 |
| Day 38 | 套餐 → 模拟支付 → 订阅 → 权限跑通 | 微服务 |
| Day 47 | Redis + 搜索 + 收藏/评论/历史跑通 | 复杂搜索引擎 |
| Day 55 | 创作者中心 + 管理后台跑通 | 花哨 UI |
| Day 60 | 公网可访问 + README + 截图 + 演示流程 | 继续无休止加功能 |

# 16. 你每天都要做的测试，不需要学得很专业

接口测试：先用 Apifox / Postman 调接口，确认后再接前端。

角色测试：至少准备普通用户、创作者、管理员三个账号。

异常测试：空参数、错误 ID、未登录访问、重复收藏、重复订阅、过期订阅。

数据测试：每做一个模块，都去 MySQL / Redis 看看数据到底有没有按预期落进去。

Git 测试：功能能跑再提交，不要一天只提交一个巨型 commit。

# 17. 最容易踩的坑

| 坑 | 处理办法 |
| --- | --- |
| 一开始就做微服务 | 不要。60 天第一版用单体 Spring Boot。 |
| 真实支付卡住项目 | 用模拟支付把业务闭环做完。 |
| 前端一直写页面，后端没跟上 | 按“接口先通 → 页面再接”的节奏。 |
| 只会复制代码 | 每写完一个接口，用自己的话解释 Controller / Service / Mapper 分别干什么。 |
| Redis 为了用而用 | 只在 token、热点、计数、缓存这几个明显场景使用。 |
| 功能很多但没有主线 | 始终围绕“内容 → 订阅 → 权限”这条主线。 |
| 项目结束只剩源码 | Day 56 以后必须补 README、架构图、截图、演示账号。 |

# 18. 边做边学：每阶段应该掌握到什么程度

| 知识 | 做到什么程度就够了 |
| --- | --- |
| Java | 集合、异常、面向对象、Lambda、Stream、时间 API、基础并发概念 |
| Spring Boot | 配置、Controller、Service、依赖注入、统一异常、参数校验 |
| MyBatis-Plus | CRUD、分页、条件查询、事务、基础索引意识 |
| MySQL | 表设计、主键、唯一索引、普通索引、JOIN、事务基础、EXPLAIN 入门 |
| Redis | String/Hash/Set/ZSet、过期、缓存、计数、简单分布式思路 |
| Spring Security | 登录认证、角色授权、JWT、接口保护 |
| Vue3 | 组件、Props、Emit、Router、Pinia、Axios、表单/表格 |
| Docker | 镜像、容器、Compose、端口、日志 |
| Linux | 目录、进程、端口、systemctl、日志、基础网络命令 |

# 19. 做完项目后，简历上不要写成“商城模板”

推荐项目名称 ContentHub：数字内容订阅与创作者平台

## 项目描述写法（根据你真正实现的功能修改）：

基于 Spring Boot + Vue3 + MySQL + Redis 构建数字内容订阅平台，围绕“创作者发布内容、用户订阅、权限访问”设计核心业务流程，实现用户认证与 RBAC 权限、内容发布与审核、订阅套餐、模拟支付、内容访问控制、Redis 缓存/热门内容/浏览量、收藏评论与创作者管理等功能，并使用 Docker + Nginx 完成部署。

## 面试准备重点：

为什么要把登录 token 放 Redis？

内容访问权限怎么判断？订阅过期怎么办？

为什么热点内容用 Redis ZSet？

浏览量为什么先写 Redis，再同步 MySQL？

缓存和数据库数据不一致怎么处理？

怎样防止创作者修改别人的内容？

JWT 和 Redis 为什么可以同时存在？

模拟支付以后怎么替换成真实支付？

# 20. 可选升级：把 ContentHub 变成 AI 应用项目

当 Day 60 的普通版本完整跑通，再做这 10 天。不要反过来。这样你既有一个完整 Java 后端项目，又能把 AI 应用能力加进去。

| 天数 | 学习 | 开发结果 |
| --- | --- | --- |
| Day 61 | LLM API / Spring AI 基础 | 后端调用大模型 |
| Day 62 | Prompt 基础 | 内容摘要接口 |
| Day 63 | 结构化输出 | 自动生成内容标签/分类建议 |
| Day 64 | Embedding 基础 | 把文章切块并向量化 |
| Day 65 | 向量库概念 | 准备内容知识库 |
| Day 66 | RAG 基础 | 用户可以针对平台内容提问 |
| Day 67 | 权限 + RAG | 只检索用户有权限访问的内容 |
| Day 68 | AI 写作助手 | 创作者输入主题，AI 生成大纲/摘要 |
| Day 69 | AI 调试 | 记录 prompt、异常、token 使用等 |
| Day 70 | AI 版本展示 | 完成 AI 功能演示页 + README |

AI 版本的核心卖点 不是“我加了一个聊天框”，而是让 AI 真正进入业务：内容摘要、标签生成、基于订阅权限的知识库问答、创作者写作助手。这样更接近 AI 应用开发。

# 21. 每 7 天复盘一次

| 问题 | 你必须能回答 |
| --- | --- |
| 今天写了什么？ | 能打开页面/接口演示 |
| 为什么这么设计？ | 用 1～2 句话说清楚原因 |
| 数据存哪里？ | MySQL 还是 Redis，为什么 |
| 谁能访问？ | 游客 / 用户 / 创作者 / 管理员 |
| 出错怎么办？ | 参数错误、未登录、无权限、数据不存在 |
| 如果让我删掉一个模块？ | 知道哪些是核心，哪些是可选 |

# 22. 60 天最终验收清单

□ 1. 项目可以从零启动：MySQL、Redis、后端、前端都能正常跑

□ 2. 用户可以注册、登录、退出并维护个人信息

□ 3. USER / CREATOR / ADMIN 三种角色权限明确

□ 4. 创作者可以发布、编辑、提交审核、下架内容

□ 5. 管理员可以审核内容并管理用户、分类、套餐、评论

□ 6. 用户可以浏览免费内容、查看付费内容预览

□ 7. 用户可以购买/模拟支付订阅套餐

□ 8. 订阅生效后可以访问付费内容，过期后不能访问

□ 9. Redis 用于 token、内容缓存、热门内容、浏览量

□ 10. 用户有收藏、评论、阅读历史

□ 11. 有创作者中心和管理后台

□ 12. Docker Compose 可以启动主要服务

□ 13. Nginx 可以代理前端和后端接口

□ 14. README 有启动说明、技术栈、功能介绍、项目截图

□ 15. 至少准备一套演示数据和三个演示账号

□ 16. 能用 5 分钟从“注册 → 浏览 → 订阅 → 访问付费内容 → 创作者发内容 → 管理员审核”完整演示一次

# 23. 最后给你的执行原则

先跑通，再优化；先完成业务闭环，再追求代码漂亮。

每天必须写代码，哪怕只有一个接口或一个页面。

遇到不会的知识，就只学“今天功能需要的那一小块”。

一个功能完成后，立刻测试、提交 Git、写一句笔记。

卡住超过一段时间时，优先定位问题，不要继续无脑看教程。

60 天的目标不是成为高级工程师，而是拥有一个你真正能解释、能运行、能部署、能面试的完整项目。

你真正要形成的能力 看到一个需求，能够自己拆成：页面 → API → 业务规则 → 数据表 → Redis/数据库 → 权限 → 测试。这个能力比“背过多少框架知识”更重要。